Институт машиноведения УрО РАН                                      Институт философии и права УрО РАН

Шакиров Рауль Нурович, зав. сектором ИТ, к.т.н.                Яжук Анна Юрьевна

Техническое задание на выполнение работы

Модернизация сайта Института философии и права УрО РАН в технологии NetCat 4 UNICODE для размещения полнотекстовых публикаций и заполнения раздела эксклюзивных изданий

Существующий сайт Института философии и права ifp.uran.ru выполнен в технологии NetCat 2.3. К 2011 году на сайте отражено более 1000 публикаций, часть из них с аннотациями и графическим оформлением, разработан раздел научного ежегодника в соответствии с требованиями ВАК. Сайт адекватно отражает работу института, но представленная на нем информация мало востребована в сети (по статистике, около 40% заходов на сайт являются локальными).

Цель модернизации сайта состоит в том,, чтобы сделать его более интересным для внешних посетителей. В частности, в библиотеке Института имеются уникальные журналы XX века из библиотеки конгресса США, немецкая философская литература в оригиналах и другие редкие книги - их предлагается представить на сайте в разделе эксклюзивных изданий. Публикации института - работы В.О. Лобовикова и других известных философов - предлагается размещать в полнотекстовом виде.

Для решения поставленных задач необходима модернизация движка сайта в технологии NetCat 4, которая обеспечит:

- поддержку UNICODE для ввода книг на немецком языке в раздел эксклюзивных изданий;

- возможность вводить, сохранять и исправлять данные непосредственно в разделе публикаций для зарегистрированных авторов публикаций;

- возможность публикования полных текстов книг, изданных Институтом с сохранением исходных имен pdf файлов для поисковой оптимизации.

В 2012 году в рамках работ по гранту предлагается  выполнить следующие работы на сайте http://www.ifp.uran.ru

- Обновить движок сайта до версии NetCat 4.6 или выше.

- Конвертировать внутреннюю базу данных в формат Unicode.

- Обеспечить ввод публикаций средствами сайта, включая загрузку полнотекстовых pdf публикаций по протоколу http.

- Запрограммировать автоматический расчет ПРНД сотрудников института по публикациям (что обеспечит заинтересованность в своевременном вводе публикаций).

- Реализовать автоматические перекрестные ссылки между разделами «Сотрудники», «Публикации», «Ежегодник», «Эксклюзив» и «Библиотека».

- В разделе «Ежегодник» и в изданиях института предусмотреть возможность указания ISSN.

- Увеличить объем информации в разделе «Публикации».

- Заполнить разделы «Эксклюзив» и «Библиотека».

- Выполнить импорт записей из электронного каталога «Марк» в систему электронных библиотек.
.

Участники:

Резина Надежда Михайловна - закончила Уральский политехнический институт, программист сектора информационных технологий ИМаш УрО РАН, автор сайтов. Основные интересы – разработка, оптимизация и SEO-продвижение сайтов. http://nstudio.priestt.com

Шакиров Рауль Нурович – закончил Уральский государственный университет в 1986 г., кандидат технических наук, зав. сектором информационных технологий ИМаш УрО РАН. Основные интересы - автоматизация разработки модульных программных систем на основе сетевых технологий, технологии безошибочного программирования. http://www.imach.uran.ru/rns

Яжук Анна Юрьевна  - закончила  Уральский государственный университет им. А.М.Горького в 1995 году по специальности «Философия», работает в Институте философии УрО РАН с 1995 года, ст. лаборантом-исследователем, с 2007 года занимается сайтом Института. Основные интересы: стратегические технологии анализа информации, СУБД. http://www.ifp.uran.ru

Публикации в печати:

- Н.М.Резина Р.Н.Шакиров  Разработка сайтов для институтов Академии Наук на системе управления контентом NetCat // Программные продукты и системы. 2011. № 2. С. 8-13.

- Н.М.Резина; Р.Н.Шакиров, к.т.н.; А.Ю.Яжук. Разработка раздела научного ежегодника для академического сайта на базе CMS NetCat //  Программные продукты и системы (готовится к печати).

Ссылки

- http://www.ifp.uran.ru

Библиотека:

1. В изданиях института надо указывать полные данные публикации. Желательно иметь возможность заводить, сохранять и исправлять данные в этом же разделе, как это сделано в Ежегоднике.

- Надо иметь возможность публикования полных текстов книг изданных Институтом. Принцип Ежегодника.

- Разработать более функциональные связи между разделами «Сотрудники», «Публикации», «Ежегодник», «Эксклюзив 1, 2» и  «Библиотека»

- Надо перевести данные электронного каталога «Марк» на сайт Института.

- Более четко определить назначение каждого из подразделов «Библиотеки».

- В разделе Ежегодник предусмотреть возможность указания ISSN и в изданиях института тоже!